커뮤니티·모임 운영 도구

사업성 검토 보고서

시장 조사 · 수익성 검증 · 대안 비교

작성일 : 2026년 7월 28일

검토 대상 : 모임/커뮤니티 운영 유틸리티 웹서비스

검토 목적 : 기존 아이디어의 수익성 검증 및 고도화 여부 판단

한 줄 결론 기존안(모임 명부·회비 관리 도구)은 기각한다. 무료 대체재가 3중으로 깔려 있고 구매자에게 예산이 없다. 대신 '기수제 유료 프로그램 운영 SaaS'로 전환할 것을 권고한다. 고객이 그 도구로 돈을 벌기 때문에 과금이 성립한다.

# 1. 검토 요약

## 1.1 판단 기준

이번 검토에서 확인한 가장 중요한 규칙은 다음 한 문장으로 정리된다.

도구가 고객의 비용을 줄여주면 팔리지 않는다. 고객의 매출을 만들어주면 팔린다.

모임 명부를 대신 정리해 주는 것은 '비용 절감'이다. 절감된 비용은 총무 개인의 시간이고, 그 시간에는 가격표가 없다. 반면 유료 프로그램의 결제와 정산을 대신 처리해 주는 것은 '매출 창출'이며, 매출의 일부를 떼는 과금은 저항 없이 받아들여진다. 국내 모임 앱이 전부 무료이고 해외 커뮤니티 플랫폼이 월 10만 원 이상을 받는 이유가 정확히 이것이다.

## 1.2 검토 결과 요약

| 구분 | 안 A (기존안) | 안 B (권고안) | 안 C (참고안) |
| --- | --- | --- | --- |
| 아이템 | 모임 명부·회비 관리 | 기수제 유료 프로그램 운영 SaaS | 학회·협회 학술행사 운영 시스템 |
| 고객 | 모임 총무 (개인) | 유료 프로그램 운영자 (1~5인) | 학회 사무국 (법인) |
| 수익모델 | 월 구독 1만 원 내외 | 거래액 2% + 선택형 정액 | 행사당 라이선스 |
| 예상 객단가 | 연 12만 원 | 연 18만~60만 원 | 연 200만~500만 원 |
| 국내 경쟁 | 무료 앱 다수 + 은행 | 형성 초기, 대형사 진입 시작 | 전문 벤더 3곳 이상 고착 |
| 1인 개발 난이도 | 낮음 | 중간 | 중상 |
| 첫 매출까지 | 사실상 불가 | 1~2개월 | 6개월 이상 |
| 판정 | 기각 | 채택 (조건부) | 보류 |

안 B를 권고하되 무조건적 추천은 아니다. 4주 검증에서 아래 3장의 기각 조건 중 하나라도 걸리면 중단하는 것을 전제로 한다.

# 2. 기존안(안 A) 기각 사유

## 2.1 무료 대체재가 3층으로 쌓여 있다

모임 운영 기능은 성격이 다른 세 종류의 사업자가 각자의 이유로 무료 제공하고 있다. 이 세 층은 서로 다른 수익원을 가지고 있어, 신규 진입자가 가격으로 경쟁할 방법이 없다.

| 층 | 사업자 | 제공 기능 | 무료인 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1층 플랫폼 | 네이버 밴드, 카카오톡 | 모임 개설, 공지, 대화, 일정 | 광고·트래픽이 본업이므로 기능은 미끼 |
| 2층 전용 앱 | 스마트모임, 굿모임, 모즐, 페이마인드 | 회원 명부, 회칙·조직도, 회비 납부 체크 | 다운로드 수 자체가 지표. 모즐은 기수모임·원우회 전용까지 무료로 커버 |
| 3층 은행 | 카카오뱅크·토스뱅크 모임통장 | 회비 수납, 자동 정산, 납부 알림, 미납 확인 | 예금 유치 수단. 카카오뱅크는 수신 잔액의 약 14%가 모임통장에서 나온다 |

특히 3층이 결정적이다. 모임 도구에서 유일하게 돈 냄새가 나는 기능인 '회비'는 은행이 예금을 끌어오기 위한 무료 미끼로 쓰고 있다. 은행 입장에서 이 기능은 영원히 무료여야 하므로, 여기서 과금하겠다는 계획은 성립하지 않는다.

## 2.2 구매자에게 예산이 없다

- 모임 총무는 법인이 아니라 개인이다. 자기 돈으로 도구를 사야 한다.

- 회비는 남의 돈이라 지출 승인 절차가 필요하다. 월 1만 원짜리 구독도 총회 안건이 된다.

- 총무는 보통 1~2년 임기로 교체된다. 다음 총무가 계약을 승계할 이유가 없어 이탈률이 구조적으로 높다.

## 2.3 앞서 검토한 유틸 후보 4종도 동일한 이유로 기각

'쉽게 만들고 트래픽이 나오는 유틸'로 먼저 검토했던 후보들을 실제로 조사한 결과는 다음과 같다.

| 후보 | 조사 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| HWP 파일 변환 | korean-tools, HWPConverter, AllInPDF, CoolUtils, AnyConv, CloudConvert 등 8곳 이상이 무료 경쟁 중 | 레드오션 |
| 이미지 용량 맞추기 | ResizePixel이 '300KB로 줄이기' 전용 랜딩 페이지까지 운영. iLoveIMG·11zon 등 다수 | 레드오션 |
| 여권·증명사진 규격 | 외교부가 공식 규격 검증 도구를 무료 제공. passportphoto.kr 등 민간 서비스도 다수 | 레드오션 |
| 급여명세서 생성 | 고용노동부가 '임금명세서 만들기'를 무료 제공. 예스폼·비즈폼·KB기업뱅킹까지 가세 | 레드오션 |
| 신분증 마스킹 | 전용 도구는 거의 없으나, 수익모델이 없고 개인정보 취급 리스크가 붙음 | 수익성 부재 |

구조적 결론 검색량이 있는 유틸은 예외 없이 선점되어 있다. 우연이 아니라 구조다. 검색량이 잡히면 SEO 사업자가 들어오고, 국민 다수가 필요로 하면 정부가 무료로 만들어 버린다. 따라서 '검색되는 블루오션 유틸'은 국내에 사실상 존재하지 않는다.

# 3. 시장 구조 진단 — 돈은 어디에 있는가

## 3.1 같은 '커뮤니티 도구'인데 가격이 무한대로 갈린다

국내 모임 앱은 0원이고, 해외 커뮤니티 플랫폼은 월 4만~50만 원을 받는다. 기능 차이 때문이 아니다. 고객이 그 도구로 돈을 버느냐 아니냐의 차이다.

| 서비스 | 가격(월) | 거래 수수료 | 규모 / 성격 |
| --- | --- | --- | --- |
| Skool | $99 정액 | 0% | 공개 디렉터리 기준 활성 커뮤니티 20만 개 이상 (2026) |
| Circle | $89 ~ $419 | 2% | 유료 멤버십·강의 판매 중심 |
| Mighty Networks | $41 ~ $360 | 3% | 코스 도구 결합, 유료 커뮤니티 1만 개 이상 추정 |
| 국내 모임 앱 (스마트모임·굿모임·모즐) | 0원 | 없음 | 친목 모임 대상. 수익모델 부재 |

Skool의 공개 수치를 단순 환산하면 활성 커뮤니티 20만 개 × $99 = 월 약 $19.8M, 연 $237M 규모다. 다만 이는 공개 디렉터리 기준 커뮤니티 수이며 전부 유료 플랜이라는 확인은 없으므로 상한 추정치로 읽어야 한다. 그럼에도 이 카테고리에서 연간 수억 달러 단위의 지불이 실제로 발생하고 있다는 사실 자체는 부정하기 어렵다.

## 3.2 국내에도 수요는 이미 검증되어 있다

- 트레바리 : 누적 유료 회원 10만 명 이상. 한국인이 커뮤니티에 직접 돈을 낸다는 실증.

- 클래스101 : 2026년 '크리에이터 전용 멤버십' 출시. 구독형과 기수제 두 타입을 지원하고 커뮤니티·챌린지·오프라인 이벤트를 결합해 판매하게 함.

- 이벤터스 : 행사 개설과 모객은 무료, 유료 결제가 발생할 때 수수료를 받는 구조로 자리잡음. 매출 연동 과금이 국내에서 작동한다는 선례.

클래스101의 진입은 양면적이다. 시장이 실재한다는 가장 강력한 증거인 동시에, 대형 플레이어가 이미 들어왔다는 경고이기도 하다. 이 점은 6장 리스크에서 다시 다룬다.

## 3.3 수익이 나는 구조는 셋뿐이다

| 구조 | 설명 | 왜 무료 경쟁자가 못 따라오는가 |
| --- | --- | --- |
| ① 매출 연동 | 고객이 버는 돈의 일부를 수수료로 받음 | 고객 입장에서 매출이 0이면 비용도 0. 도입 저항이 사라짐 |
| ② 법인 예산 | 개인 지갑이 아니라 조직 예산에서 결제 | 담당자가 자기 돈을 쓰지 않으므로 가격 민감도가 낮음 |
| ③ 원가 구조 | AI 추론·결제 인프라 등 실비가 드는 기능 | 무료로 뿌리면 적자라서 아무도 무료로 못 함. 원가가 곧 진입장벽 |

안 A는 이 셋 중 어디에도 해당하지 않는다. 안 B는 ①과 ③에 동시에 걸치고, 안 C는 ②에 해당한다.

## 3.4 '블루오션'의 재정의

조사 결과 국내에서 검색 가능한 니치는 사실상 전부 선점되어 있었다. 학회 시스템처럼 좁고 어려워 보이는 영역조차 ManuscriptLink, SIMS, 메드소프트 같은 전문 벤더가 이미 자리잡고 있다. 따라서 남아 있는 빈 곳은 '아무도 못 찾은 시장'이 아니라 '최근 2~3년 사이에 새로 생겨서 아직 벤더가 붙지 않은 시장'이다. 기수제 유료 프로그램 운영이 그에 해당한다.

# 4. 권고안 (안 B) — 기수제 유료 프로그램 운영 SaaS

## 4.1 타깃을 좁게 정의한다

'모임을 하는 사람' 전체가 아니라, 아래 조건을 모두 만족하는 운영자만 노린다.

- 돈을 받고 프로그램을 판다 (무료 친목 모임 제외)

- 기수제로 반복한다 (1기, 2기, 3기…)

- 혼자 또는 5인 이하로 운영한다 (전담 인력이 없어 도구가 절실)

구체적으로는 유료 스터디·챌린지·부트캠프, 그룹 코칭·컨설팅 프로그램, 유료 뉴스레터나 오픈채팅에서 커뮤니티 유료화로 넘어가는 운영자다. 이들은 매출이 있고, 매 기수마다 완전히 동일한 작업을 반복하며, 서로 관찰하고 연결되어 있어 입소문이 빠르게 돈다.

## 4.2 이들이 지금 실제로 하고 있는 일

문제는 기능 부족이 아니라 '연결 끊김'이다. 도구는 이미 충분히 많고, 그것들이 서로 이어지지 않는 것이 고통이다.

| 단계 | 현재 사용 도구 | 발생하는 문제 |
| --- | --- | --- |
| 모집 | 인스타그램, 뉴스레터 | 누가 관심을 보였는지 추적 불가 |
| 신청 | 구글폼 | 신청과 결제가 분리되어 노쇼가 발생 |
| 결제 | 계좌이체 | 입금자명 대조를 손으로 함. 동명이인·회사명 입금에서 매번 사고 |
| 명단 | 스프레드시트 | 구글폼·입금내역·단톡방 명단이 3중으로 어긋남 |
| 운영 | 카카오톡 단톡방 | 공지가 대화에 묻힘. 개별 안내는 일일이 복붙 |
| 다음 기수 | - | 모든 것을 처음부터 다시 만듦. 지난 기수 데이터가 승계되지 않음 |

핵심 고통 지점 2개 ① 입금 대조 : 20명 규모만 되어도 매 기수 1~2시간이 소요되고, 반드시 한두 건이 어긋난다. ② 기수 이월 : 다음 기수를 열 때 폼·안내문·명단을 전부 새로 만든다. 반복이 명확한데 자동화가 없다.

## 4.3 MVP 범위 (4주)

- 프로그램 소개 페이지 + 신청 폼 — 링크 하나로 배포. 신청자 가입 불필요

- 결제 연동 (포트원 또는 토스페이먼츠) + 입금 자동 대조

- 기수별 참가자 명단 + 알림톡 일괄 발송

- 다음 기수 복제 버튼 — 지난 기수 설정을 그대로 승계

커뮤니티 게시판, VOD, 강의 콘텐츠는 MVP에서 명시적으로 제외한다. 카카오톡과 노션을 대체하려 드는 순간 경쟁 상대가 카카오와 노션이 되고, 그 싸움은 진다. 운영자가 이미 쓰는 도구는 그대로 두고, 그 사이의 끊긴 지점만 잇는다.

## 4.4 수익 모델

| 플랜 | 가격 | 설계 의도 |
| --- | --- | --- |
| 무료 | 0원 | 무료 프로그램은 기능 제한 없이 무제한. 유입 채널이자 신뢰 확보 |
| 기본 | 거래액의 2% (PG 수수료 별도) | 매출이 0이면 비용도 0. 초기 운영자의 도입 장벽을 제거 |
| 정액 | 월 49,000원 | 거래액이 월 245만 원을 넘으면 정액이 유리. 성장한 운영자의 이탈(직접 계좌이체로 우회)을 방어 |

## 4.5 유닛 이코노믹스

아래 수치는 모두 가정에 기반한 추정이며, 검증 단계에서 실측으로 대체되어야 한다.

기준 가정 : 운영자 1인당 기수당 참가자 20명 × 참가비 15만 원 = 거래액 300만 원, 연 3기수 운영 → 연 거래액 900만 원. 수수료 2% 적용 시 운영자당 연 18만 원.

| 시나리오 | 유료 운영자 | 연 총 거래액 | 연 매출 (수수료 2%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 100명 | 9억 원 | 1,800만 원 |
| 기본 | 300명 | 27억 원 | 5,400만 원 |
| 기본 + 정액 병행 | 300명 중 30%가 정액 전환 | 동일 | 약 1억 원 |
| 낙관 | 800명 (평균 거래액 1.5배) | 108억 원 | 2억 1,600만 원 |

고정비는 서버·인프라 월 30만 원, 알림톡 건당 약 9원 수준으로 연 500만 원 이하다. PG 수수료는 통과 원가이므로 손익에 영향을 주지 않는다. 따라서 유료 운영자 30명 시점에 손익분기를 넘긴다.

냉정한 해석 '기본' 시나리오인 연 5,400만 원은 1인 생계형 매출이지 투자 유치가 가능한 성장 곡선이 아니다. 수수료 단일 모델로는 천장이 낮다. 정액 플랜 병행이 선택이 아니라 필수인 이유이며, 그래도 연 1억 수준이다. 이 아이템은 '혼자 운영하며 현금흐름을 만드는 사업'으로 접근해야 하고, 스케일업을 노린다면 4.6의 확장 경로가 전제되어야 한다.

## 4.6 확장 경로

- 1단계 : 결제·명단 (현재 MVP). 운영자의 반복 노동 제거

- 2단계 : 재구매 — 지난 기수 참가자에게 다음 기수를 자동 안내. 운영자의 매출을 직접 올려주므로 수수료 인상 명분이 생김

- 3단계 : 운영자 간 교차 추천 — A의 수료생에게 B의 프로그램을 노출. 여기서부터는 도구가 아니라 유통망이 되고, 수수료율이 2%에서 10% 이상으로 올라간다

3단계에 도달해야 사업 규모가 의미 있어진다. 다만 1단계에서 운영자 수백 명을 확보하지 못하면 3단계는 시작조차 할 수 없으므로, 초기에는 1단계에만 집중한다.

# 5. 시장 진입 및 검증 계획

## 5.1 진입 전략

이 아이템은 검색어가 존재하지 않는다. '기수제 프로그램 운영 도구'를 검색하는 사람은 없다. 따라서 SEO는 무의미하며, 유일하게 작동하는 채널은 운영자 간 추천이다.

| 단계 | 기간 | 실행 내용 |
| --- | --- | --- |
| 0단계 | 0~4주 | 보유 네트워크(강남냉면모임 등)에서 유료 프로그램을 실제로 운영 중인 사람 5명을 확보한다. 제품 없이 수작업으로 대신 처리해 주며 워크플로를 관찰한다 |
| 1단계 | 1~3개월 | 그 5명의 다음 기수를 MVP로 처리한다. 절감된 시간과 줄어든 사고 건수를 숫자로 기록해 사례 3건을 확보한다 |
| 2단계 | 3~6개월 | 운영자가 모여 있는 채널(뉴스레터, 오픈채팅, 창업 커뮤니티)에 사례를 공개한다. 운영자는 서로를 관찰하므로 추천이 가장 강력한 채널이다 |

0단계에서 제품을 만들지 않는 것이 핵심이다. 수작업으로 5명을 처리해 보면 실제 병목이 어디인지가 드러나고, 그 전에 만든 기능은 대부분 버려진다.

## 5.2 4주 검증 계획

| 주차 | 할 일 | 성공 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 유료 프로그램 운영자 8~10명 인터뷰. 지난 기수의 실제 작업 시간과 사고 사례를 수치로 청취 | '입금 대조'와 '기수 이월'을 고통으로 지목한 사람이 5명 이상 |
| 2주 | 운영자 3명의 다음 기수 신청·입금 관리를 수작업으로 대행 | 3명 모두 '다음에도 맡기고 싶다'고 응답 |
| 3주 | MVP 1~2번 기능(신청 폼 + 결제 + 입금 대조)만 구현 | 실제 결제가 발생하는 프로그램 1건이 처음부터 끝까지 통과 |
| 4주 | 과금 의사 확인. 거래액 2% 조건을 명시적으로 제시 | '그 조건이면 쓰겠다'는 구두 동의 3건 이상 |

## 5.3 기각 조건 (Kill Criteria)

아래 중 하나라도 해당하면 안 B를 중단하고 안 C 또는 신규 아이템 탐색으로 전환한다.

- 인터뷰 대상 8명 중 3명 이상이 '구글폼과 계좌이체로 충분하다'고 답한 경우

- 2주차까지 수작업 대행을 맡기겠다는 운영자가 2명 미만인 경우

- 4주차까지 과금 조건에 대한 구두 동의가 1건 이하인 경우

- 타깃 운영자 중 이미 Skool·클래스101 등을 유료로 쓰고 있는 비율이 절반을 넘는 경우

# 6. 리스크 및 대응

| 리스크 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 대형사 하향 진입 | 클래스101이 이미 기수제 멤버십을 출시. 해외 Skool을 국내 운영자가 직접 쓰는 경우도 증가 | 국내 결제·알림톡·현금영수증 등 로컬 요소에 집중. 대형사는 이 영역을 세밀하게 만들 유인이 적다 |
| 전자금융 규제 | 참가비를 직접 보관하거나 정산하면 전자금융업 등록 대상이 될 수 있음 | 자금을 절대 보관하지 않는다. PG사를 통해 운영자 계좌로 직접 입금되게 설계하고, 우리는 정보만 다룬다. 초기 설계 단계에서 확정해야 하며 사후 변경은 어렵다 |
| 고객 이탈률 | 기수제 프로그램은 3기수 이내에 상당수가 중단됨. 고객이 사라지는 것이 아니라 고객의 사업이 사라짐 | 신규 유입을 지속해야 하는 구조임을 전제로 계획. LTV를 낙관적으로 잡지 말 것 |
| 수수료 우회 | 운영자 규모가 커지면 직접 계좌이체로 돌아가 수수료를 회피 | 정액 플랜을 명확한 상위 옵션으로 배치. 4.6의 2단계(재구매 자동화)처럼 이탈 시 손해가 큰 기능을 붙인다 |
| 시장 크기 자체 | 국내 기수제 유료 프로그램 운영자의 실제 모수가 검증되지 않음 | 1주차 인터뷰에서 모수 추정을 병행. 도달 가능 운영자가 1,000명 미만으로 판단되면 안 B도 재검토 |

# 7. 부록 — 안 C 개요 (보류안)

안 B가 기각 조건에 걸릴 경우의 대안으로 기록해 둔다. 수익성은 안 B보다 확실하지만 1인 창업자에게는 진입 난이도가 높다.

- 시장 규모 : 국내 학회·대학부설연구소 및 일반기관 약 10,966개, 이 중 등재(후보) 학술지를 발간하는 기관 약 2,756개

- 반복 업무 : 학술대회 초록 접수, 심사 배정, 프로그램북 제작, 참가 등록·결제, 회원 연회비 관리 — 매년 반복되며 사무국에 예산이 배정되어 있음

- 객단가 : 행사당 200만~500만 원 수준으로 안 B의 10배 이상

- 장애물 : ManuscriptLink, SIMS, 메드소프트 등 전문 벤더가 이미 고착. 영업 사이클 6개월 이상. 담당 교수·간사가 매년 교체되어 관계 자산이 축적되지 않음

- 진입 조건 : 학회 사무국에 직접 연결되는 인맥이 있고, 개발보다 영업에 시간을 쓸 각오가 되어 있을 때만 유효

# 8. 출처

국내 모임·회비 관리

- 모즐 (기수모임·원우회·골프모임 전용, 무료) — https://apps.apple.com/kr/app/id6446963035

- 스마트 모임 — https://apps.apple.com/qa/app/%EC%8A%A4%EB%A7%88%ED%8A%B8-%EB%AA%A8%EC%9E%84-smart-moim/id1532232022?l=ar

- 페이마인드 (모임 회비 관리) — https://apps.apple.com/kr/app/id6749642625

- 굿모임 — https://www.goodmoim.com/

- 카카오뱅크 모임통장 — https://www.kakaobank.com/products/moim

- 카카오뱅크·토스뱅크 모임통장 분석 (뉴스토마토) — https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1227957

해외 커뮤니티 플랫폼

- Skool vs Circle 가격·규모 비교 — https://www.mightynetworks.com/resources/skool-vs-circle

- Skool vs Circle vs Mighty Networks (2026) — https://edubracket.com/articles/skool-vs-circle-vs-mighty-networks

- 커뮤니티 플랫폼 실사용 비용 비교 — https://wbcomdesigns.com/mighty-networks-circle-skool-wordpress-cost/

국내 유료 커뮤니티 수요

- 트레바리 기업정보 (THE VC) — https://thevc.kr/trevari

- 클래스101 크리에이터 전용 멤버십 출시 (벤처스퀘어) — https://www.venturesquare.net/967416

- 이벤터스 가격 안내 — https://event-us.kr/pricing

유틸리티 후보 검증

- 고용노동부 임금명세서 만들기 — https://www.moel.go.kr/wageCal.do

- 외교부 여권사진 규격 검증 도구 — https://www.passport.go.kr/home/kor/photoVerify/index.do?menuPos=34

- ResizePixel 300KB 압축 — https://www.resizepixel.com/ko/resize-image-to-300-kb/

- HWP → PDF 변환 (korean-tools) — https://korean-tools.com/tools/hwp-to-pdf

학회·협회 시스템

- ManuscriptLink — https://www.manuscriptlink.com/society

- 학회통합관리시스템 SIMS — https://sims.newnonmun.com/

- 메드소프트 학회 시스템 — https://www.medsoft.co.kr/society/features_view.php?smode=3&no=edf4edc769de40aa8ec9d29d555b605b

- KCI 학술지·기관 통계 — https://kci.go.kr/kciportal/po/statistics/poStatisticsMain.kci

※ 본 보고서의 매출·비용 추정치는 명시된 가정에 기반한 시나리오이며 실측값이 아니다. 4주 검증을 통해 대체되어야 한다.